|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 日常运维经费-北京市西城区西长安街少年宫-综合维修定额 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市西城区西长安街少年宫 | | | | |
| 项目负责人 | | 曹海琴 | | | | | 联系电话 | | 13552969589 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | | 10 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对校舍和各类设备设施进行维修保养，消除安全隐患，保证校园安全，保证设备设施安全正常使用，提升校园环境，为学生营造良好的学习空间，为教师提供良好的办公教学环境。 | | | | | | 对学校大门、大厅入口门楼和办公室窗户进行了维修改造，消除了安全隐患，保证了校园安全，提升了校园环境，为学生了营造良好的学习空间，为教师提供了良好的办公教学环境。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 指标1：各项检查维修工作验收合格率 | | | 100% | 100% | 25 | | 25 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：各项定期检查按时完成 | | | 按时完成 | 按时完成 | 25 | | 25 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目成本控制总额 | | | 10万元 | 10万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：消除安全隐患，保证校园安全 | | | 保证校园安全 | 保证校园安全 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：保证各类设备设施安全正常使用 | | | 各类设备设施安全正常使用 | 各类设备设施安全正常使用 | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |